TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TUẦN 01

Khởi tạo Project & Thiết kế Giao diện

Môn: Phát triển Ứng dụng Web với ReactJS (FER202)

Project: ReadMore Bookstore — Nhà sách trực tuyến

# I. THÔNG TIN NHÓM

| Tên nhóm | Nhóm 2 |
| --- | --- |
| Mã lớp học phần | SE20A07 |
| Giảng viên hướng dẫn | Lê Thị Bích Trà |
| Link GitHub Repo | https://github.com/fudn-traltb-su26/rbl-fer202-theotuan-team_2.git |
| Tuần báo cáo | Tuần 01 — Khởi tạo Project & Thiết kế Giao diện |
| Ngày nộp | [23/06/2026] |

# II. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Ghi rõ nhiệm vụ từng thành viên và % hoàn thành. Cột Kết quả ghi "Đạt" / "Một phần" / "Chưa đạt".

| STT | Họ và tên | Nhiệm vụ được giao | Kết quả thực hiện | % HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Đức | Khởi tạo dự án bằng Vite, cấu hình các thư viện core (react-bootstrap, axios, react-router-dom), tổ chức cấu trúc thư mục, quản lý Git/GitHub. | Đạt | 100% |
| 2 | Nguyễn Minh Trung | Thiết kế wireframe/mockup UI/UX cho màn hình Trang chủ và màn hình Danh sách Bác sĩ bằng Google Stitch/Figma. Ghi nhật ký prompt log. | Đạt | 100% |
| 3 | Chu Cao Huy | Thiết kế wireframe/mockup UI/UX cho màn hình Chi tiết Bác sĩ và màn hình Xác nhận lịch hẹn (Giỏ hàng) bằng Figma Make. | Đạt | 100% |
| 4 | Nguyễn Kim Anh Duy | Thiết kế cơ sở dữ liệu mô phỏng db.json (chuyên khoa, bác sĩ), vẽ sơ đồ cấu trúc Component Tree toàn hệ thống và viết tài liệu hướng dẫn README.md. | Đạt | 100% |

| Người chủ trì tuần này: | Nguyễn Văn Đức |
| --- | --- |
| Link commit GitHub tuần này: | https://github.com/fudn-traltb-su26/rbl-fer202-theotuan-team_2.git |

# III. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN

## Chủ đề tuần 01: Vite setup, cấu trúc thư mục, thiết kế mockup (Figma Make / Google Stitch), db.json

## 3.1. Danh sách công việc

Đánh dấu cột Trạng thái: [x] = Xong  |  [~] = Một phần  |  [ ] = Chưa làm

| # | Công việc cần thực hiện | T.thái | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo Vite project, cài react-bootstrap, axios, react-router-dom | [x] | Nguyễn Văn Đức |
| 2 | Tổ chức thư mục: src/components, pages, hooks, context, services, assets | [x] | Nguyễn Văn Đức |
| 3 | Thiết kế wireframe 4 màn hình bằng Figma Make / Google Stitch | [x] | Nguyễn Minh Trung, Chu Cao Huy |
| 4 | Thiết kế db.json với 8 sách mẫu và 5 danh mục | [x] | Nguyễn Kim Anh Duy |
| 5 | Vẽ Component Tree xác định toàn bộ components cần xây dựng | [x] | Nguyễn Kim Anh Duy |
| 6 | Tạo repo GitHub, push code lần đầu, viết README.md | [x] | Nguyễn Kim Anh Duy.Nguyễn Văn Đức |

## 3.2. Mô tả chi tiết cách triển khai

Nhóm 2 đã tiếp cận đồ án môn học bằng cách chuyển đổi bài toán kinh doanh sách truyền thống sang bài toán thực tế mang tính cấp thiết cao: Hệ thống đặt lịch khám bệnh trực tuyến "MedCare".

Đầu tiên, về mặt kỹ thuật, Trưởng nhóm đã thiết lập nền móng dự án bằng Vite thay vì CRA để tối ưu hóa tốc độ build, đồng thời cài đặt các gói thư viện bổ trợ cần thiết phục vụ cho lộ trình 10 tuần. Cấu trúc thư mục được phân rã chi tiết để đảm bảo các thành viên có thể làm việc độc lập trên các nhánh Git mà không lo xung đột (Conflict).

Về phần thiết kế, nhóm áp dụng quy trình Workflow 5 bước phối hợp với AI Design Tools (Google Stitch và Figma Make). Do đặc thù ngành y tế cần sự tinh gọn, tin cậy, nhóm đã thống nhất Style Guide với gam màu chủ đạo là Xanh dương y tế (#0d6efd) trên nền trắng sáng thanh lịch. Các prompt được cấu trúc chặt chẽ để AI tạo ra giao diện trực quan gồm: Trang chủ (Banner, Chuyên khoa, Bác sĩ nổi bật), Danh sách lọc tìm kiếm bác sĩ, Chi tiết hồ sơ và Trang đặt khám.

Để giao diện đồng bộ với dữ liệu, nhóm đã xây dựng file db.json với cấu trúc chặt chẽ, ánh xạ trực tiếp các trường thông tin trên UI (như giá khám, học vị, đánh giá sao) vào các thực thể dữ liệu dưới local server. Mọi công việc đều diễn ra đúng tiến độ dưới sự đồng thuận của cả 4 thành viên.

# IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

## 4.1. Kết quả kỹ thuật đạt được

Mô tả ngắn từng kết quả đã hoàn thành trong tuần.

- Kết quả 1 — Cấu trúc dự án Vite hoàn chỉnh: Khởi tạo thành công mã nguồn tại root directory, tích hợp sẵn Bootstrap CSS và các thư mục phân vùng chức năng sẵn sàng cho việc lập trình code giao diện ở tuần sau

- Kết quả 2 — File dữ liệu mock cơ sở dữ liệu (db.json): Xây dựng thành công mảng specialties gồm 5 chuyên khoa chính và mảng doctors gồm 8 bác sĩ mẫu với các trường thông tin y khoa chi tiết, kết nối thử nghiệm mượt mà qua json-server.

- Kết quả 3 — Hồ sơ thiết kế Mockup & Nhật ký Prompt: Hoàn thiện bộ ảnh giao diện 4 màn hình trực quan có dán nhãn component rõ ràng, kèm theo file tài liệu prompts.md ghi lại hành trình tinh chỉnh câu lệnh với AI.

## 4.2. Screenshot / Demo kết quả

Chèn ảnh chụp màn hình các tính năng đã hoàn thành (tối thiểu 2 ảnh). Ghi chú bên dưới mỗi ảnh.

| [Chèn Screenshot 1 tại đây] Hình 1: [Mô tả ngắn] | [Chèn Screenshot 2 tại đây] Hình 2: [Mô tả ngắn] |
| --- | --- |

# V. CHECKLIST ĐẦU RA — TUẦN 01

Đánh dấu ☑ vào cột "HT?" cho mỗi đầu ra đã hoàn thành. Ghi rõ file/folder/link lưu kết quả.

| # | Yêu cầu đầu ra (từ TODO.md) | HT? | Vị trí lưu kết quả (file / folder / link) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mockup 4 màn hình (Figma Make / Google Stitch) | [x ] | Link Figma hoặc đường dẫn file ảnh export trong repo | Đạt chuẩn cấu trúc y khoa |
| 2 | Repo GitHub có Vite project chạy được (npm run dev) | [ ] | https://github.com/[nhóm]/readmore-bookstore | Lưu đủ prompt đạt và lỗi |
| 3 | File db.json với ≥8 sách, ≥5 danh mục tại root project | [ ] | db.json (root folder) | Bảng map UI sang Component |
| 4 | File README.md mô tả project, cách chạy | [ ] | README.md (root folder) | Môi trường sạch, không lỗi |
| 5 | Sơ đồ Component Tree (diagram/ảnh) | [ ] | docs/component-tree.png | Phân rõ Page và Component |
|  | TỔNG SỐ ĐẦU RA HOÀN THÀNH | ___/5 |  |  |

# VI. HẠN CHẾ & LỖI GẶP PHẢI

## 6.1. Bảng lỗi kỹ thuật

Liệt kê chi tiết các lỗi đã gặp. Nếu chưa fix được, ghi "Chưa fix" ở cột Trạng thái.

| # | Mô tả lỗi (copy error message nếu có) | Nguyên nhân (đoán) | Cách khắc phục | T.thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI Design Tools sinh layout quá phức tạp, có nhiều hiệu ứng chuyển động vượt scope môn học. | Prompt ban đầu ghi chung chung, chưa giới hạn thư viện UI sử dụng. | Tiến hành re-prompt, bổ sung điều kiện ràng buộc: "Thiết kế layout dạng lưới đơn giản tối giản theo phong cách React-Bootstrap". | Đã fix |
| 2 | Lỗi xung đột cổng (Port) khi chạy song song cả React và JSON-Server. | Cả hai công cụ đôi khi tự động cấu hình hoặc tranh chấp quyền ưu tiên cổng mạng nếu không chỉ định rõ. | Cấu hình script trong package.json ép buộc định danh cổng cụ thể: --port 3001 cho json-server và giữ 5173 cho Vite. | Đã fix |

## 6.2. Hạn chế về kiến thức & chất lượng

- Phần lý thuyết tuần này nhóm chưa nắm vững: Cách tổ chức tối ưu mối quan hệ cha-con (Parent-Child relation) trên sơ đồ Component Tree đối với các trang có tương tác động phức tạp như Form điền thông tin bệnh nhân. [Tính năng nào chưa hoàn thiện, UI/UX còn thiếu sót:]

- Tính năng nào chưa hoàn thiện, UI/UX còn thiếu sót: Bản vẽ thiết kế mockup do AI sinh ra ở một vài chi tiết nhỏ chưa được chuẩn hóa hoàn toàn theo hệ lưới Grid System của Bootstrap. Nhóm sẽ chủ động điều chỉnh bằng tay trong quá trình code thực tế ở Tuần 2 và Tuần 5.

- Câu hỏi cần hỏi giảng viên trong buổi học tiếp theo: Xin thầy/cô gợi ý thêm về cấu trúc dữ liệu db.json tối ưu cho phần quản lý ca khám (Time Slots: Sáng/Chiều) của Bác sĩ để thuận tiện cho việc xử lý State ở Tuần 4.